# Planeación

## Selección de metodología

Metodología de SUM para desarrollo de videojuegos Adaptando la estructura y roles de Scrum.

Optamos por esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas realidades y porque tiene como objetivos desarrollar videojuegos de calidad con tiempo y costos fijos, así como la mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de desarrollo.

Alcance

• Equipos pequeños (de 2 a 7 integrantes).

• Equipos multidisciplinarios.

• Alto grado de participación del cliente.

Con esta metodología podemos tener una mejor participación del cliente ya que lo ve crecer iteración a iteración. Además, se le brinda realinear el software introduciendo cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración.

Ventajas

• Se puede empezar a utilizar las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado.

• Bajo impacto ante los cambios de requerimientos generados por necesidades del cliente

• El cliente establece sus expectativas o prioridades indicando el valor que le aporta cada requisito del proyecto.

Esta metodología se diferencia de Scrum al incluir sub roles los cuales son: artista gráfico, artista sonoro, diseñador del juego y el rol de verificador beta, este último se puede manejar en scrum como parte del proceso de pruebas

## History Map- Cronograma.

## Estimación por puntos de función.

Ver Estimación por puntos de función.xlsx

## Story points

Los Story Points representan el esfuerzo requerido para poner en marcha un Product Backlog Item, con los cuales solo se desea tener una indicación aproximada de cuánto tomará completar el issue.

Se uso la técnica de estimación swimlane Sizing ya que se puede usar con equipos que poseen cualquier nivel de experiencia estimando, funciona mejor si los equipos no están acostumbrados a estimar sobre puntos de historia

### Swimlane Sizing

El valor de los puntos de la historia para los equipos durante las sesiones de estimación está en el tamaño relativo, no en el tamaño real.

Este enfoque mantiene los números completamente fuera de la mezcla hasta el final y permite a los participantes enfocarse únicamente en el tamaño relativo de las historias.

#### PREPARACIÓN:

Obtenga sus historias de usuario incompletas en tarjetas legibles.

Si también tiene un par que ha completado, estos son puntos de triangulación útiles, pero no obligatorios

Marque 8 "carriles de nado", no coloque etiquetas en los carriles de natación

Ejemplo:

http://scrumblr.ca/Captain%20Crom

#### ACTIVIDAD:

Pídales a los miembros que pasen un máximo de 5 minutos colocando sus historias en los carriles de natación, con historias de mayor tamaño de izquierda a derecha.

Dé al equipo entre 5 y 10 minutos para mover cualquier historia a diferentes carriles donde sientan que su tamaño en relación con los demás los hace más cercanos a los de otro carril (las historias deben estar en un solo carril, sin superposiciones).

Si se llega a un punto muerto en el que una historia se "atasque" moviéndose hacia adelante y hacia atrás entre carriles, puede intervenir, sacar la tarjeta para discusión si no se llega a un acuerdo se selecciona la opción más grande

Una vez que todas las tarjetas hayan sido colocadas y revisadas, pídale al equipo que califique su satisfacción / confianza en el tamaño relativo y la ubicación de las tarjetas (use una escala del 1 al 5). Para cualquier miembro del equipo que indique un bajo nivel de satisfacción (1 o 2), pídales que describan su preocupación y que el equipo decida cómo actuar (ya sea mover una tarjeta o validar su posición actual).

Para todas las historias en la columna de la izquierda, ¿crees que estarás trabajando en algo más pequeño?

Si la respuesta es "sí", llame a esta columna 3 o 5; si la respuesta es "no", llame a esta columna 1 o 2

Ahora asigne los números restantes en la parte superior de las columnas usando un subconjunto de la secuencia de Fibonacci modificada común utilizada para la estimación del punto de la historia: (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100)

Nota: Cualquier historia mayor a 8-13 requiere una descomposición adicional considere seriamente también la descomposición de historias de tamaño 8-13, y cualquier historia mayor que 20 es en realidad un desconocido que necesita una mayor investigación y descomposición antes de que pueda ser dimensionado con sensatez.

### Referencias:

## http://theagilepirate.net/archives/109

| Perfilado del equipo de trabajo. Camilo Cubillos | Scrum master/Diseñador Del juego/Artista Gráfico/Guionista Camilo asume la aplicación de SCRUM en el equipo gestionando, agilizando y solucionando cualquier tipo de desacuerdo para no retrasar el proyecto, adicional también asume el rol de diseñador del juego y artista gráfico por sus ideas hacia el mismo juego sean mediante historia que deben acompañarse con los gráficos a utilizar. |
| --- | --- |
| Diego Diaz | Scrum team/Diseñador Del juego Diego hace parte del scrum team manteniendo un enfoque arquitectónico con las tecnologías en el diseño/implementación/comunicaciones dando soporte a su equipo de trabajo hacia comunicación server/cliente y diseño del software adicional también asume el rol de diseñador del juego aportando ideas hacia la historia y la funcionalidad del juego. |
| Santiago García | Scrum team/Diseñador Del juego Santiago hace parte del scrum team implementando y desarrollando cualquier requerimiento a partir de los diseños realizados y modelados gestionándolos en la documentación adicional desempeña el cargo de diseño del juego aportando ideas hacia la historia y funcionalidad del juego |
| Cristian Garzón | Scrum team/Artista Sonoro Cristian hace parte del scrum team desarrollando/implementado/documentando todo lo refente del software adicional desempeña el rol de artista sonoro encargado de buscar sonidos/ambientaciones/voces/música/efectos para el desarrollo del juego |

## BurnDown chart.

Sprint 1

No se completó el ideal ya que se entregó todo el ultimo día eso sucedió ya que surgieron los siguientes problemas: -Error en el ancho de banda que no dejo trabajar el proyecto en el repositorio

-Cambio de repositorio

Sprint 2

No se empezó a trabajar desde los primeros días ya que se pospuso la reunión para definir las tareas, mejoramos en tiempos de entrega, pero aún sigue siendo al final del sprint  Se enfoco en documentación el sprint2, en arreglos de bugs, en tareas complicadas que no requerían mucho código y se hace aclaración en que el Sprint uno se subió mucho código predeterminado (creación de proyecto en tercera persona)

Sprint 3

Se enfocó el sprint en adelantar documentación lo cual se ve reflejado en los primeros commits, y por falta de tiempo se entregó la mayoría al final del sprint